РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ИРГЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Иргей, ул. Клубная, 6

Тел.факс: 8(395-57) 2-11-34

от  16.03.2016 г. № 156

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Иргейского

муниципального образования на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Иргейского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Иргейского муниципального образования, Дума  Иргейского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Иргейского муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года  (приложение).

2. Настоящее  решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Иргейского сельского поселения» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Глава Иргейского

муниципального образования                                                                  М. Г. Волошин

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Иргейского МО

от 16.03.2016г.  № 156

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Иргейского муниципального образования -  сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

# с. Иргей

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Иргейского муниципального образования

3. прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иргейского муниципального образования  на период с 2016 по  2032 года разработана на основании следующих документов:

-   Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Иргейского  МО, в том числе, социально - экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально - экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иргейского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Иргейского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Иргейского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико - экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. Ремонт объездной автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг с. Иргей – 451,6 тыс. рублей., Приобретение дорожных знаков – 50,4 тыс.рублей. Обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков на участках улично-дорожной сети населённых пунктов Иргейского МО – 100,0 тыс. руб. Итого 602,0 тыс.рублей 2017год Ремонт объездной автомобильной дороги общего пользования местного значения вокруг с. Иргей – 400,0 тыс. рублей., Оплата уличного освещения – 30,0 тыс. рублей. Приобретение и установка светильников уличного освещения – 100,0 тыс. руб. Оформление дорог местного значения в собственность – 80,0 тыс. руб. Итого 600,0 тыс.рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Иргей - 400,0 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей. Обустройство пешеходных переходов, приобретение и установка дорожных знаков на участках улично-дорожной сети населённых пунктов Иргейского МО – 150,0 тыс. руб. Итого 600,0 тыс.рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Виленск, д. Марга– 550,0 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей. Итого 600,0 тыс.рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Иргей– 550,0 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей. Итого 600,0 тыс.рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Иргей, д. Марга , д. Виленск– 3 300,0 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 300,0 тыс.рублей. Итого 3 600,0 тыс.рублей 2027-2032 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с.Иргей, д. Марга , д. Виленск– 3 300,0 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 300,0 тыс.рублей. Итого 3 600,0 тыс. рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие сети дорог поселения 3. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. повышение безопасности дорожного движения. 5. своевременное выполнение в полном объеме регламентных работ по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Иргейского муниципального образования.

Иргейское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере граничит с Шебертинским сельским поселением, на востоке и юге – с Тулунским районом, на западе – с Худоеланским сельским поселением. Площадь территории составляет 17689,3га.

Расстояние до районного центра г. Нижнеудинска - 92 км.

Иргейское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Иргейского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Виленск;

- деревня Марга;

- село Иргей.

Внешние связи Иргейского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Иргей до административного центра района г. Нижнеудинска по автодороге – 92 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в Иргейском МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Иргейского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Иргейского МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Вершина – Катарбей - Мунтубулук», протяженностью 10км;

- местного значения «Иргей - Аверьяновка - Будагово», протяженностью 5км;

- местного значения «Подъезд к селу Иргей», протяженностью 9,7км;

Севернее Иргейского МО проходит автодорога Федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на нее осуществляется по автодорогам местного значения: «Подъезд к с. Иргей» и «Вершина – Катарбей - Мунтубулук». Данные автодороги обеспечивают населенные пункты связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. Одной из основных проблем автодорожной сети Иргейского МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Иргейского МО входят 3 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между с. Иргей и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Иргей, км |
| --- | --- |
| деревня Виленск | 10 |
| деревня Марга | 20 |

Населенные пункты Иргейского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Иргей – ул. Центральная, в д. Виленск – ул. Советская, в д. Марга – ул. Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Иргейского МО.

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность Протяженность, км | Присваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| село Иргей |
| 1. | Автомобильная дорога по улице Центральная | 1,0 | 25-228-813 ОП МП 1 |
| 2. | Автомобильная дорога по улице Клубная | 0,8 | 25-228-813 ОП МП 2 |
| 3. | Автомобильная дорога по улице Школьная | 0,6 | 25-228-813 ОП МП 3 |
| 4. | Автомобильная дорога по улице Новая | 0,6 | 25-228-813 ОП МП 4 |
| 5. | Автомобильная дорога по улице Лесная | 0,8 | 25-228-813 ОП МП 5 |
| 6. | Автомобильная дорога по улице Курзанская | 1,0 | 25-228-813 ОП МП 6 |
| деревня Виленск |
| 7. | Автомобильная дорога по улице Советская | 0,8 | 25-228-813 ОП МП 7 |
| 8. | Автомобильная дорога по улице Новая | 0,6 | 25-228-813 ОП МП 8 |
| деревня Марга |
| 9. | Автомобильная дорога по улице Центральная | 1,5 | 25-228-813 ОП МП 9 |
| 10 | Автомобильная дорога по улице Лесная | 0,8 | 25-228-813 ОП МП 10 |
| 11 | Автомобильная дорога по улице Клубная | 0,8 | 25-228-813 ОП МП 11 |
|  | село Иргей |  |  |
| 12 | Автомобильная дорога по проезду ул.Центральная, д.6 до ул.Клубная, д.1/1 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 12 |
| 13 | Автомобильная дорога по проезду ул. Центральная, д.26 до ул.Клубная, д.9 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 13 |
| 14 | Автомобильная дорога по проезду ул.Центральная, д.18 до ул.Клубная, д.5 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 14 |
| 15 | Автомобильная дорога по проезду ул.Клубная, д.9 до ул.Школьная, д.14/2 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 15 |
| 16 | Автомобильная дорога по проезду ул.Школьная, д.14/2 до сельского кладбища | 0,3 | 25-228-813 ОП МП 16 |
| 17 | Автомобильная дорога по проезду ул. Курзанская, д.1 до ул.Школьная, д.1/1 | 0,3 | 25-228-813 ОП МП 17 |
|  | деревня Виленск |  |  |
| 18 | Автомобильная дорога по проезду ул.Советская, д.10 до ул.Новая, д.3 | 0,5 | 25-228-813 ОП МП 18 |
| 19 | Автомобильная дорога по проезду от трассы с. Иргей - д. Виленск до сельского кладбища | 0,15 | 25-228-813 ОП МП 19 |
|  | деревня Марга |  |  |
| 20 | Автомобильная дорога по проезду ул.Центральная,9/1 до сельского кладбища | 1,1 | 25-228-813 ОП МП 20 |
|  | село Иргей |  |  |
| 21 | Автомобильная дорога по проезду ул.Лесная,д.3/1 до места сбора мусора | 1,5 | 25-228-813 ОП МП 21 |
| 22 | Автомобильная дорога по проезду ул.Новая,д.1/1 до ул.Клубная, д.6А | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 22 |
| 23 | Автомобильная дорога по проезду ул.Школьная,д.13/2 до ул.Клубная, д.6А | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 23 |
| 24 | Автомобильная дорога по проезду ул.Клубная,7 до ул.Школьная, д.13/2 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 24 |
| 25 | Объездная автомобильная дорога вокруг с.Иргей | 2,5 | 25-228-813 ОП МП 25 |
| 26 | Автомобильная дорога по проезду ул.Центральная,д.1 до ул.Курзанская, д.3 | 0,35 | 25-228-813 ОП МП 26 |
|  | деревня Виленск |  |  |
| 27 | Автомобильная дорога по проезду ул.Советская,д.21 до ул.Новая, д.8 | 0,5 | 25-228-813 ОП МП 27 |
|  | деревня Марга |  |  |
| 28 | Автомобильная дорога по проезду ул. Центральная, д.1 до ул. Центральная, д.2 | 0,3 | 25-228-813 ОП МП 28 |
| 29 | Автомобильная дорога по проезду ул.Клубная,д.26 до ул. Клубная, д.28 | 0,2 | 25-228-813 ОП МП 29 |
|  | ИТОГО: | 18,4 |  |

Таблиц3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 18,4 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м2 | 110 400 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Иргейского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Иргейского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2010г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 60 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижнеудинского района и с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Иргейского МО предусмотрено:

- реконструкция автодороги «Вершина – Катарбей - Мунтубулук», протяженностью 10км;

- реконструкция автодороги «Иргей - Аверьяновка - Будагово», протяженностью 5км;

- реконструкция автодороги «Подъезд к селу Иргей», протяженностью 9,7км;

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Иргейского МО. Карте населенных пунктов д. Виленск, д. Марга, с. Иргей с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Иргейского МО».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Иргейского сельского поселения

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков, с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

-главные улицы;

-улицы в жилой застройке: основные;

-улицы в жилой застройке: второстепенные;

-проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части, равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории д. Виленск, д. Марга, с. Иргей внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к с. Иргей», протяженностью 0,68км; «Вершина – Катарбей - Мунтубулук», протяженностью 1,53км; «Иргей - "Будагово -Аверьяновка"», протяженностью 2,44км, в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Расч. срок |
| д. Виленск | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,40 | 0,68 | 1,17 | 1,55 |
|  | - главных улиц | км | 0,68 | 0,68 |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,72 |  | 1,17 | 1,55 |
| д. Марга | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,20 | 3,36 | 1,74 | 4,10 |
|  | - главных улиц | км | 1,53 | 1,53 |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | 7,67 | 1,83 | 1,74 | 4,10 |
| с. Иргей | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 11,57 | 6,05 | 1,68 | 3,84 |
|  | - главных улиц | км | 2,44 | 2,44 |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | 9,13 | 3,61 | 1,68 | 3,84 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,48 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 171 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

-согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

-согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

-АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

-СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Иргейского МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 28,56 км.

Улично-дорожная сеть

- Реконструкция улиц в жилой застройке, второстепенных, общей протяженностью 5,44 км.

- Реконструкция главных улиц, общей протяженностью 4,65 км.

- Строительство улиц в жилой застройке, второстепенных, общей протяженностью 14,08 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Иргейского МО»; на «Карте населенных пунктов д. Виленск, д. Марга, с. Иргей с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Иргейского МО».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Иргейского сельского поселения

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Иргейского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 05. 2016г | 10.2032 | 9551,6 | 110400 | 9551,6 | 451,6 | 400,0 | 400,0 | 550,0 | 550,0 | 3600,0 | 3600,0 | Админстрация Иргейского МО |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017г | 2032 | 880,0 | 110400 | 880,0 | 0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | 300,0 | Админстрация Иргейского МО |
| 3 | Обустройство пешеходных переходов, приобретение и установка дорожных знаков | Безопасность движения | 05 2016г | 2018г | 300,4 | 110400 | 300,4 | 150,4 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админстрация Иргейского МО |
| 4 | Оформление дорог в собственность | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017г | 2017г | 80,0 | 110400 | 80,0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админстрация Иргейского МО |

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Иргейского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 10 812,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Иргейского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 451,6 | 400,0 | 400,0 | 550,00 | 550,0 | 3600,00 | 3600,0 | 9551,6 |
| 2 | Освещение | 0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 880,0 |
| 3 | Обустройство пешеходных переходов, приобретение и установка дорожных знаков | 150,4 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оформление дорог в собственность | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Иргейского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Иргейского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Иргейского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 9551,6 | 0 | 0 | 9551,6 | 0 |
| 2 | Освещение | 880,0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 |
| 3 | Установка дорожных знаков | 300,4 | 0 | 0 | 300,4 | 0 |
| 4 | Оформление дорог в собственность | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Иргейского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Иргейского сельского поселения.

Администрация Иргейского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.